Harmonogram prac „Forum dla wędkarzy”

Tydzień 1

Przygotowanie środowiska + baza danych + backend start:
-Stworzenie backendowych endpointów,

-Stworzenie struktury bazy danych i jej utworzenie login rejestracja profil użytkownika,

Tydzień 2

Forum:

-Backend: api do postów, komentarzy, zgłoszeń,

-Frontend ui do przeglądania postów

-Sortowanie postów np. po łowisku,

Tydzień 3

Poradniki:

-Backend: system poradników, oceny, filtry do poradników,

-Frontend: widok poradników z wyszukiwarką i ocenami,

-Możliwość zgłaszania błędów w poradnikach

Tydzień 4

Mapa łowisk:

-Frontend: interaktywna mapa, dodawanie łowisk dla właścicieli, dodawanie ulubionych łowisk

-Backend: obsługa łowisk, filtrowanie,

Tydzień 5

-Backend: dodawanie wydarzeń prywatnych i publicznych, zapisy, anulacje

-Frontend: widok kalendarza wydarzeń, zapisywanie się, widok wydarzeń znajomych, filtrowanie łowisk i wyszukiwarka

Tydzień 6

-Panel administratora zatwierdzanie łowisk, wydarzeń publicznych, administrowanie poradnikami 
-panel obsługi zgłoszonych postów komentarzy i błędów

Tydzień 7

-ujednolicenie wyglądu,

-połączenie wszystkich modułów w całość,

-Audyt backendu: walidacje, uprawnienia, sanityzacja danych

Tydzień 8

-Testy funkcjonalności poprawki błędów